# 제트풀 상용 플랫폼 마이그레이션·리모델링 기술 백서 초안

대상: WONT Travel Club / wontc.co.kr
목표: 기존 여행·회원·교류형 웹사이트를 숙소 P2P + 예약 + Home Exchange + Guide Friend + 여행상품 + 결제/정산 + 채팅을 통합한 상용 거래 플랫폼 JETPOOL로 재구축
기준 시점: 2026년 10월 8일, 대한민국
문서 성격: 분석 → 목표 아키텍처 → 모듈·데이터 설계 → 오픈소스 재사용 → 인프라·법규 → 개발·자동화 계획의 일차 기술 백서

## Executive summary와 현행 사이트 분석

### 전제와 조사 범위

본 백서는 다음 세 가지 전제를 고정한다.

| 전제 | 본 백서의 처리 방식 |
| --- | --- |
| 기존 wontc.co.kr의 실제 관리자 기능·DB·API·회원/주문 데이터 구조는 공개되어 있지 않음 | 공개 웹 화면과 메뉴·회원가입·사업 콘셉트를 분석하고, 신규 플랫폼 데이터 모델을 별도로 설계한다. 실제 마이그레이션 착수 시 Sixshop/기존 운영 시스템의 데이터 Export 가능 여부를 먼저 확인한다. |
| 법률·세무·회계 세부 조건 미지정 | 2026년 10월 기준 한국의 일반적인 관광·숙박·전자상거래·개인정보 규제 요구를 시스템 요구사항으로 반영하되, 개별 사업 모델에 대한 최종 법률·세무 자문은 별도 진행한다. |
| 트래픽·예산·팀 규모 미지정 | MVP / 성장 / 대규모 세 단계의 권장 구성을 제시하고, 성능 수치는 용량계획용 목표값으로 다룬다. |

공개 사이트를 보면 현재 WONT Travel Club은 이미 한달살기 맞교환 여행, 전세기 공유 플랫폼, 투어·티켓, 젯풀호스트 프랜차이즈, 여행 콘텐츠와 멤버십을 하나의 브랜드 아래 제시하고 있다. 특히 Local Life 페이지는 한국인과 외국인의 집 맞교환 및 현지 생활 경험을 사업 콘셉트로 명시하고 있으며, JETPOOL 페이지는 전세기를 공유하는 모델을 설명한다. 따라서 이번 사업은 완전히 새로운 브랜드를 만드는 것보다, 기존에 존재하던 ‘교환·공유·여행’ 콘셉트를 실제 거래 가능한 양면시장 플랫폼으로 제품화하는 작업으로 보는 것이 맞다. [1]

현재 투어·티켓 공개 페이지는 일부 상품영역이 제목·가격 등의 템플릿 형태로 노출되어 있고, 회원가입 화면에서는 이메일·이름·비밀번호·전화번호와 약관 동의를 받는 전통적인 가입 흐름이 확인된다. 공개 화면 기준 Google/Kakao/Naver OAuth, 숙소 공급자용 PMS, 실시간 재고 잠금, 거래별 결제 상태머신, 교환계약, 가이드 매칭 등 본 백서가 요구하는 트랜잭션 플랫폼 기능은 확인되지 않았다. 이는 “없다”는 단정이 아니라 공개 프런트엔드에서 확인되지 않았다는 의미다. [2]

사이트 하단에는 호스팅 제공자로 Sixshop이 표시되어 있다. 따라서 소스코드 자체를 그대로 옮기는 “코드 마이그레이션”보다, 기존 콘텐츠·회원·미디어·SEO URL·운영 데이터를 추출한 뒤 새로운 애플리케이션과 데이터 모델에 적재하는 리플랫폼(re-platforming) 접근이 적절하다. [3]

### 핵심 결론

JETPOOL은 Airbnb Clone 하나를 포크해 확장해서는 안 된다. 숙박 예약과 Home Exchange, 유료/무료 가이드, 여행상품, 정산은 각각 다른 상태와 법적 책임을 갖기 때문이다. 공개 오픈소스는 기능별로 선별해 참조·통합하고, 사업의 핵심 IP인 Exchange Engine, Guide Matching, Compliance Gate, Settlement Ledger는 자체 도메인으로 구축해야 한다.

권장 핵심 스택은 다음과 같다.

| 계층 | 일차 권고 |
| --- | --- |
| 고객 Web/PWA | Next.js + React + TypeScript |
| 관리자 | Next.js + Payload 기반 CMS + Jetpool 전용 Admin |
| API/BFF | TypeScript, NestJS/Fastify 계열 |
| 거래 DB | PostgreSQL |
| 인증 | Supabase Auth + 별도 Naver OAuth Adapter |
| 실시간 | Supabase Realtime |
| 비동기 작업 | Transactional Outbox + Supabase Queue/향후 NATS |
| 캐시 | Redis |
| 검색 | Meilisearch |
| 지도 | MapLibre GL JS |
| 미디어 | S3-compatible Object Storage + CDN |
| 예약 엔진 | Jetpool 자체 FSM, Smoobu Booking Engine 설계 참조 |
| 커머스 | Medusa Core의 주문·프로모션 모듈 선택적 이용 |
| CMS | Payload |
| 결제 | TossPayments + Jetpool Payment Adapter |
| 정산 | Jetpool 자체 double-entry ledger 및 payout 모듈 |
| 알림 | Novu |
| P2P 채팅 | Supabase Realtime + PostgreSQL message persistence |
| 고객센터 | Chatwoot |
| Observability | OpenTelemetry + Metrics/Logs/Error tracking |
| IaC·배포 | Docker + Terraform + GitHub Actions, 성장 이후 Kubernetes |

Supabase Auth는 password, OTP, social login, SSO를 제공하며, 공식 문서에는 Kakao OAuth와 MFA/TOTP·AAL 기반 접근제어가 별도로 문서화되어 있다. Realtime은 Broadcast, Presence, Postgres Changes를 제공하므로 채팅·온라인 상태·실시간 예약 알림에 사용할 수 있다. [4]

### 우선순위

| 우선순위 | 사업 기능 | 상용화 판단 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 회원·OAuth·2FA·RBAC | 모든 거래의 기반 |
| P0 | 숙소 등록 + 인허가 검증 | 미검증 숙소의 유료 판매를 차단하는 Compliance Gate 필요 |
| P0 | 검색·지도·필터 | Marketplace 핵심 |
| P0 | 가용성·Hold·예약 FSM | 중복예약 방지의 핵심 |
| P0 | Toss 결제·취소·환불 | 예약 확정과 서버측 결제 검증 연동 |
| P0 | Home Exchange | JETPOOL의 핵심 차별화 IP |
| P0 | Guide Friend | 기존 여행상품과 다른 관계형 서비스 |
| P0 | 채팅·알림·리뷰 | 양면시장 신뢰 시스템 |
| P0 | 관리자·분쟁·감사로그 | 상용 운영 필수 |
| P1 | 여행 패키지·일정 Builder | 여행사 사업 확장 |
| P1 | 자동 정산·수수료·세무 증빙 | 공급자 규모 증가 시 필수 |
| P1 | 추천·개인화·AI 여행설계 | 거래 데이터 축적 이후 |
| P2 | Dynamic Pricing·고급 Revenue Management | 충분한 예약 데이터 이후 |
| P2 | 멀티리전·고급 공급자 PMS 연동 | 해외 대규모 확장 시 |

## 목표 기능과 플랫폼 아키텍처

### 누락 없는 기능 범위

JETPOOL은 단순 숙박 플랫폼이 아니라 서로 다른 네 가지 Marketplace를 한 계정·한 결제·한 신뢰체계로 통합하는 플랫폼이다.

Stay Marketplace는 숙소 등록, Host/Guest, 위치·가격·시설·인원·날짜 필터, Map Search, 사진·동영상, 가용성 캘린더, 요금, 최소숙박일, Hold, 예약, 취소, 환불, 체크인, 리뷰를 담당한다.

Home Exchange는 사용자가 자신의 집을 exchange_enabled로 등록하고, 상대방 숙소와 날짜를 제안하며, 반대제안·상호수락·신원 및 숙소 검증·교환 약정·일정 블록·완료·상호 리뷰를 수행한다. 일반 숙박 Reservation에 이 과정을 억지로 포함시키지 않고 별도의 ExchangeRequest 및 ExchangeAgreement aggregate로 관리한다.

Guide Friend는 다음 네 유형을 분명하게 구분한다.

| 유형 | 정의 | 결제 | 필수 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| FRIEND | 현지 친구·문화교류 | 원칙적 무료 | 본인확인·안전정책 |
| VOLUNTEER | 자원 안내·교류 | 무료 | 본인확인·활동범위 |
| PAID | 유료 현지 안내 | 유료 | 사업·자격·규제 검토 Gate |
| PROFESSIONAL | 전문 가이드/여행사업자 | 유료 | 사업자·관련 자격·보험 등 검증 필드 |

Travel Commerce는 투어, 티켓, 액티비티, 패키지, 일정표, 옵션, 출발일, 재고, 최소 출발 인원, 공급자, 주문, 취소정책 등을 담당한다. 여행업을 실제 영위할 경우 관광진흥법상 등록 및 보증 관련 의무를 사업모델에 반영해야 한다. 관광진흥법 제4조는 여행업 등 해당 관광사업의 등록을 규정하고 있고, 시행규칙 제18조는 여행업자가 사업 전 보증보험·공제 또는 영업보증금 제도를 유지하도록 규정한다. [5]

Payment & Settlement는 PG 결제와 공급자 정산을 분리한다. TossPayments의 Payment 객체에서 paymentKey, orderId, 금액 및 결제상태를 거래 데이터와 함께 보관하고, 결제 승인·취소·Webhook은 서버측 어댑터가 수행한다. Toss 공식 API 문서는 paymentKey를 결제 조회·승인·취소에 사용하는 고유키로 정의하고 결제상태 및 webhook 검증 데이터를 제공한다. [6]

Trust & Operations에는 이메일·SMS·Push·In-app notification, P2P 채팅, 고객센터, 신고·분쟁, 리뷰·평점, Host/Guide 제재, 관리자 CMS, 통계, 공급자 정산, 세무자료, 감사로그가 포함된다.

Platform Engineering에는 Google/Kakao/Naver OAuth, 관리자·회계 계정 2FA, 이미지/미디어 Storage, Meilisearch, MapLibre, Realtime, CDN/WAF, 모니터링, CI/CD, 백업 및 재해복구가 포함된다.

### 권장 전체 아키텍처

아래 이미지는 본 백서를 위해 생성한 목표 구조다.

JETPOOL 목표 아키텍처

아키텍처 PNG 다운로드

핵심 설계 원칙은 PostgreSQL을 거래 사실의 Source of Truth로 유지하는 것이다. Meilisearch는 검색용 projection, Redis는 캐시와 rate-limit, Realtime은 전달 채널이지 예약의 최종 진실이어서는 안 된다. Supabase Realtime은 Broadcast/Presence/Postgres Changes를 지원하며, Realtime Authorization은 RLS 정책을 이용해 메시지 접근을 제한할 수 있다. [7]

검색도 동일하다. Meilisearch는 full-text, faceting, fuzzy/geosearch 등 검색 기능을 제공하므로 properties, guides, travel_products의 후보 검색에 적합하지만, “특정 날짜에 정말 예약 가능한가”는 검색 인덱스가 아닌 Booking DB에 최종 확인해야 한다. Meilisearch 프로젝트 자체도 faceting, typo tolerance, geosearch 등을 주요 기능으로 명시한다. [8]

### 기존 사이트 마이그레이션 절차

코드 마이그레이션보다 데이터 및 URL 마이그레이션을 먼저 수행한다.

| 단계 | 수행 작업 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| Discovery | 전체 URL, 메뉴, 콘텐츠, 상품, 회원필드, 주문/문의, 미디어, 약관 인벤토리 | 기존 자산 100% 목록화 |
| Export | Sixshop 공식 Export/API 우선, DB/API가 없으면 공개 콘텐츠만 별도 수집 | 원본 파일 hash 보관 |
| Canonicalization | 사용자·콘텐츠·상품·이미지 ID를 신규 UUID와 매핑 | legacy→new ID map |
| 회원 이전 | 이메일/전화/동의기록 이전; 기존 비밀번호 hash 호환 불명 시 password-reset 방식 | 계정 탈취 없이 전환 |
| Media import | 이미지 원본 확보 → Object Storage → CDN URL 재작성 | broken media 0 |
| SEO | 기존 URL→신규 URL 301 map, canonical/meta/structured data | 주요 유입 URL 보존 |
| Dry Run | Staging 전체 이관 후 row count/금액/회원수 대조 | reconciliation report |
| Cutover | 기존 write freeze → final delta → DNS/CDN switch | rollback 가능 |
| Post-cutover | 오류 URL·결제·회원 로그인 모니터링 | migration audit |

공개 사이트가 Sixshop 호스팅을 이용한다는 것만 확인될 뿐 실제 Export 범위는 알 수 없으므로, 회원 비밀번호·결제정보를 스크래핑하는 방식은 사용해서는 안 되며 공식 Export와 사업자 권한 하의 데이터 제공 경로가 우선이다. [3]

## 모듈·API·데이터·권한·이벤트 설계

### 모듈별 책임과 API 요약

아래 API는 1차 설계 명세이며 최종 OpenAPI 계약의 기반으로 사용한다.

| 모듈 | 핵심 책임 | 대표 API |
| --- | --- | --- |
| Identity | 회원, 세션, OAuth, MFA, 프로필 | GET /v1/me, PATCH /v1/me, POST /v1/auth/naver/callback, POST /v1/mfa/enroll |
| Roles | USER/HOST/GUIDE/ADMIN/ACCOUNTING 권한 | GET /v1/me/roles, POST /v1/admin/users/{id}/roles |
| Host | 호스트 신청·검증 | POST /v1/host-applications, GET /v1/hosts/{id} |
| Property | 숙소 CRUD·게시 | POST /v1/properties, PATCH /v1/properties/{id}, POST /v1/properties/{id}/publish |
| Compliance | 숙소 인허가·사업자·Guide 증빙 | POST /v1/properties/{id}/permits, POST /v1/compliance/{id}/verify |
| Media | presigned upload, 변환, moderation | POST /v1/media/upload-url, POST /v1/media/{id}/complete |
| Search | 숙소·가이드·여행상품 통합검색 | GET /v1/search/properties, GET /v1/search/guides, GET /v1/search/travel |
| Availability | 재고·가격·캘린더 | GET /v1/properties/{id}/calendar, PUT /v1/properties/{id}/availability |
| Quote | 요금·수수료·세금 견적 | POST /v1/booking/quotes |
| Hold | 예약 잠금·TTL | POST /v1/booking/holds, DELETE /v1/booking/holds/{id} |
| Reservation | 예약 FSM | POST /v1/reservations, POST /v1/reservations/{id}/cancel, POST /v1/reservations/{id}/check-in |
| Exchange | 교환 제안·반대제안·합의 | POST /v1/exchanges, POST /v1/exchanges/{id}/counter, POST /v1/exchanges/{id}/accept |
| Exchange Agreement | 계약·전자동의·Calendar block | POST /v1/exchanges/{id}/agreement, POST /v1/exchanges/{id}/confirm |
| Guide | 프로필, 언어, 위치, 전문분야 | POST /v1/guides/profile, GET /v1/guides/{id} |
| Guide Matching | 검색·요청·Offer | POST /v1/guide-requests, POST /v1/guide-requests/{id}/offers |
| Guide Booking | Guide 일정·예약 | POST /v1/guide-bookings, POST /v1/guide-bookings/{id}/cancel |
| Travel Product | 투어·티켓·패키지·옵션 | GET /v1/travel-products, POST /v1/admin/travel-products |
| Itinerary | 여행일정·Day/Activity | POST /v1/itineraries, PATCH /v1/itineraries/{id} |
| Order | 상품 묶음 구매 | POST /v1/orders, GET /v1/orders/{id} |
| Payment | PG 준비·승인·조회 | POST /v1/payments/toss/prepare, POST /v1/payments/toss/confirm |
| Refund | 전액·부분 환불 | POST /v1/payments/{id}/refunds |
| Webhook | Toss/외부 provider 이벤트 | POST /v1/webhooks/toss, POST /v1/webhooks/{provider} |
| Settlement | Host/Guide/Supplier 정산 | GET /v1/provider/settlements, POST /v1/admin/settlements/{id}/approve |
| Ledger | 수수료·지급·환불·세금 원장 | 관리자 내부 API |
| Messaging | 대화방·메시지·읽음 상태 | POST /v1/conversations, POST /v1/conversations/{id}/messages |
| Notifications | 이메일·Push·SMS·in-app | GET /v1/notifications, PATCH /v1/notification-preferences |
| Review | 숙박·교환·가이드 리뷰 | POST /v1/reviews, POST /v1/reviews/{id}/report |
| Dispute | 신고·분쟁·증거 | POST /v1/disputes, POST /v1/disputes/{id}/evidence |
| CMS | 여행지·스토리·FAQ·배너 | Payload Admin/API |
| Analytics | GMV·예약·전환·취소율 | GET /v1/admin/analytics/* |
| Audit | 관리자·금융·보안 감사 | GET /v1/admin/audit-logs |

Toss의 일반결제는 카드·간편결제·계좌이체·가상계좌 등 다양한 수단을 지원하며, 공식 개발자센터와 공식 샘플 저장소가 제공된다. 결제 수단 자체를 JETPOOL이 구현하기보다 PG Adapter 뒤에 격리하는 것이 바람직하다. [9]

### 핵심 DB 스키마

| 테이블 | 핵심 필드 |
| --- | --- |
| users | id, email, phone, status, locale, created_at |
| user_roles | user_id, role, scope, granted_at |
| oauth_identities | user_id, provider, provider_subject |
| host_profiles | user_id, display_name, verification_status, payout_profile_id |
| properties | id, host_id, title, type, lat, lng, rental_enabled, exchange_enabled, status |
| property_permits | property_id, permit_type, permit_no, jurisdiction, valid_from, valid_until, verified_at |
| property_media | id, property_id, storage_key, type, sort_order |
| availability_days | property_id, date, status, price, min_nights |
| booking_quotes | id, property_id, guest_id, subtotal, platform_fee, tax, total, expires_at |
| reservation_holds | id, property_id, guest_id, start_at, end_at, expires_at, status |
| reservations | id, property_id, guest_id, hold_id, status, check_in, check_out, total |
| exchange_requests | id, requester_id, property_a_id, property_b_id, dates_a, dates_b, status |
| exchange_offers | id, exchange_id, created_by, proposed_dates, terms, version |
| exchange_agreements | id, exchange_id, terms_version, accepted_a_at, accepted_b_at, deposit_rule |
| guide_profiles | user_id, guide_type, bio, languages, verification_status, hourly_price |
| guide_availability | guide_id, start_at, end_at, status |
| guide_bookings | id, guide_id, traveler_id, start_at, end_at, status, price |
| travel_products | id, supplier_id, type, title, status, base_price |
| itinerary_days | product_id, day_no, title, description, location |
| orders | id, buyer_id, status, currency, total |
| order_items | order_id, sellable_type, sellable_id, qty, amount |
| payments | id, order_id, reservation_id, provider, payment_key, provider_order_id, status, amount |
| refunds | id, payment_id, amount, reason, status, provider_ref |
| ledger_accounts | id, owner_type, owner_id, account_type |
| ledger_entries | transaction_id, account_id, debit, credit, currency, occurred_at |
| settlements | id, payee_id, period_start, period_end, gross, fee, refund, tax_adjustment, net, status |
| conversations | id, context_type, context_id, created_at |
| conversation_members | conversation_id, user_id, role, last_read_at |
| messages | id, conversation_id, sender_id, type, body, created_at |
| reviews | id, author_id, target_type, target_id, rating, body, status |
| notifications | id, user_id, template, channel, status |
| webhook_events | provider, external_event_id, payload_hash, processed_at |
| outbox_events | id, aggregate_type, aggregate_id, event_type, payload, published_at |
| audit_logs | actor_id, action, resource_type, resource_id, before, after, ip, created_at |

예약 경쟁상태를 막기 위해서는 단순히 “조회 시 빈 방이었다”는 결과로 예약을 확정하지 않는다. write 시점에 availability를 다시 확인하고, Hold를 DB transaction 안에서 취득한 뒤 결제를 진행해야 한다. Smoobu Booking Engine의 구현 가이드 역시 브라우저의 가용성 상태를 신뢰하지 않고 서버가 live availability를 재검증하며 durable state machine과 webhook reconciliation을 사용하도록 설계되어 있다. [10]

### 권한·역할 매트릭스

| 기능 | USER/Guest | HOST | GUIDE | ADMIN | ACCOUNTING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자신의 프로필 | CRUD | CRUD | CRUD | R/U | 제한 R |
| 숙소 검색 | R | R | R | R | - |
| 숙소 등록 | - | CRUD | - | 승인/정지 | - |
| 인허가 문서 | - | C/R | 해당 시 C/R | Verify | 최소 R |
| 숙소 예약 | C/R/Cancel | 자신의 예약 R | - | R/U 예외 | 금액 R |
| Home Exchange | C/R/U | C/R/U | 사용자 자격으로 가능 | 분쟁/정지 | deposit 관련 R |
| Guide Profile | - | - | CRUD | Verify | 지급정보 R |
| Guide Booking | C/R | 사용자 자격 | R/U | R/U | 금액 R |
| 여행상품 | 구매 | Supplier 역할 시 | Supplier 역할 시 | CRUD/Publish | R |
| 결제 | 자신의 거래 R | 자신의 수익 R | 자신의 수익 R | 환불 승인 | R/U |
| 정산 | - | 자신의 정산 R | 자신의 정산 R | 관리 | CRUD/Approve |
| 채팅 | 자신의 방 | 자신의 방 | 자신의 방 | 신고 건 제한 접근 | - |
| 리뷰 | C/R | 응답 | 응답 | Moderation | - |
| CMS | - | - | - | CRUD | - |
| Audit Log | - | - | - | R | 금융영역 R |
| 수수료 설정 | - | - | - | 권한자 U | 권한자 U |
| 은행 지급 실행 | - | - | - | 승인자 | 실행/대사 |

관리자라고 해서 모든 개인 메시지를 무조건 열람하도록 설계하지 않는다. 고객지원·분쟁 사유가 있는 경우에만 별도의 audited elevation을 통해 접근하도록 하고, Supabase RLS 또는 API authorization layer에서 이를 강제한다. Supabase는 JWT/RLS를 Auth와 결합하는 구조를 공식 지원하며 Realtime에서도 RLS 기반 권한 제어가 가능하다. [11]

### 메시지·Webhook·이벤트 흐름

HTTP Command
   │
   ▼
Domain Service ─────► PostgreSQL Transaction
                         │
                         ├── business row update
                         └── outbox_events INSERT
                                    │
                                    ▼
                            Outbox Publisher
                                    │
                    ┌───────────────┼──────────────┐
                    ▼               ▼              ▼
               Notification     Search Sync     Analytics
                    │               │              │
                  Novu          Meilisearch      Warehouse

TossPayments ──signed/provider webhook──► Webhook Endpoint
                                           │
                                   webhook_events dedupe
                                           │
                                      Payment Service
                                           │
                           payment.approved/refunded event
                                           │
                           Booking / Settlement projection

주요 이벤트는 property.published, availability.changed, reservation.held, reservation.confirmed, reservation.cancelled, payment.approved, payment.refunded, exchange.requested, exchange.countered, exchange.confirmed, guide.booking.confirmed, settlement.ready, review.created, dispute.opened로 고정한다.

모든 외부 webhook에는 provider event ID 또는 payload hash 기반 idempotency가 필요하다. Smoobu 공개 엔진도 webhook_events 및 idempotency_keys를 별도로 두고 webhook 중복처리 방지를 설계한다. [10]

초기 비동기 큐는 Postgres Outbox + Supabase Queues로도 충분하다. Supabase Queues는 PostgreSQL 기반 durable queue로 제공되므로 초기 시스템에서 별도 Kafka cluster를 운영하지 않고도 비동기 작업을 시작할 수 있다. [12]

## 데이터 ERD·상태머신·시퀀스 모델

### ERD

JETPOOL 핵심 ERD

ERD PNG 다운로드

### 숙소 예약 상태머신

JETPOOL 예약·교환 상태머신

상태머신 PNG 다운로드

이 모델에서 Toss success URL에 사용자가 도착했다는 사실만으로 예약을 CONFIRMED로 바꾸지 않는다. 서버가 결제 승인 결과와 내부 주문 금액을 검증한 다음 상태를 바꾸며, webhook은 재대사에 사용한다. Toss 공식 API는 paymentKey, orderId, 결제상태를 서버에서 다룰 수 있도록 정의한다. [13]

### Home Exchange 상태머신

Exchange와 Reservation은 공유 Calendar만 사용하고 Aggregate는 분리한다. 교환이 확정되면 availability_days 또는 별도 inventory block에 EXCHANGE_BLOCK을 기록해 유료 숙박과 중복되지 않도록 한다.

### 숙소 예약 시퀀스

### Home Exchange 성사 시퀀스

### Guide Friend 예약 시퀀스

## 공개 오픈소스 코드 매핑과 재사용 정책

핵심 원칙은 “오픈소스 전체를 제트풀 하나로 합치는 것”이 아니라 “업무 규칙·컴포넌트·통합 패턴을 선별하여 가져오는 것”이다. 라이선스가 다른 프로그램을 무분별하게 하나의 코드베이스에 복사하면 상용화 단계에서 라이선스 의무가 복잡해진다.

### 오픈소스 마스터 매핑

| 저장소 | 실제 조사할 디렉터리·파일 | JETPOOL 적용 영역 | 라이선스 판단 | 권고 | 다운로드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wrujel/airbnb-clone | app/api/listings/, app/api/reservations/, app/components/listings/, app/components/modals/, app/properties/, app/reservations/, app/trips/, prisma/schema.prisma | Listing UI, 검색 UX, 숙소 CRUD, Favorite, 예약화면 | MIT | UI/UX·초기 Domain 참고 A. DB/FSM는 재설계 | Repo / ZIP |
| TommasoRibaudo/smoobu-booking-engine | api/src/bookingSessions.ts, api/src/routes.ts, api/src/abuseProtection.ts, api/migrations/000*.sql, web-widgets/src/components/CalendarWithPriceDots/, BookingSearchWidget/, examples/Booking.page.tsx, infra/*.tf, AGENTS.md | Hold, 예약 FSM, webhook, idempotency, calendar, Terraform | MIT | 예약 설계 A+. 코드 audit 후 패턴 재사용 | Repo / ZIP |
| medusajs/medusa | packages/, commerce modules, integration-tests/ | 상품·주문·프로모션·Commerce workflow | Core MIT, enterprise 기능 별도 | 선택적 사용 A. Reservation의 Source of Truth로 사용하지 않음 | Repo / ZIP |
| supabase/supabase | Auth, Realtime, Storage, Postgres/RLS, docker/ self-host 자료 | Identity, DB, Storage, Realtime, Queue | Apache-2.0 중심 | 플랫폼 인프라 A+ | Repo / ZIP |
| Qloapps/QloApps | modules/, classes/, controllers/, admin-dev/, themes/, webservice/, tests/ | PMS·호텔 객실·예약·관리자 업무분석 | OSL-3.0 | 도메인 참고 A, 직접 병합 C. 별도 라이선스 검토 | Repo / ZIP |
| payloadcms/payload | app/, packages/, examples/, templates/, test/ | 여행지·스토리·FAQ·패키지 콘텐츠 CMS | MIT | CMS A. 거래원장과 분리 | Repo / ZIP |
| maplibre/maplibre-gl-js | src/, docs/, ARCHITECTURE.md, test/ | 숙소·Guide·관광지 지도 | BSD 계열 오픈소스 라이선스, 배포 시 해당 commit LICENSE 확인 | 지도 A+ | Repo / ZIP |
| meilisearch/meilisearch | crates/, documentation/, workloads/, Docker 배포 구성 | 검색·필터·Geo Search | Core 및 별도 Enterprise/Cloud 라이선스가 공존하므로 기능별 확인 | 검색 A+ | Repo / ZIP |
| novuhq/novu | apps/, packages/, libs/, docker/, LICENSE-MIT, enterprise license files | Email/SMS/Push/In-app workflow | Core MIT + Enterprise 별도 | 알림 A | Repo / ZIP |
| chatwoot/chatwoot | app/, app/models/conversation.rb, app/models/message.rb, db/, config/, docker/, deployment/ | CS·상담·분쟁지원 | Core/Enterprise 경계는 적용 commit의 LICENSE 확인 | CS A. P2P 채팅 DB로 쓰지 않음 | Repo / ZIP |
| tosspayments/tosspayments-sample | express-react/, express-javascript/, 기타 서버별 샘플 + 공식 API Reference | PG 승인·취소·연동 | MIT | 한국 PG A+ | Repo / ZIP |

wrujel 프로젝트는 Next.js 13, TypeScript, Prisma, MongoDB, NextAuth 기반이며 Google/GitHub OAuth, 숙소 생성, 이미지 업로드, 날짜·인원 필터, 지도, 날짜 범위 예약, 즐겨찾기 등을 구현한다. schema.prisma에는 User, Listing, Reservation 간의 기본 관계도 확인된다. 이는 JETPOOL 프런트엔드의 훌륭한 참고자료지만, 단순 Reservation(startDate,endDate,totalPrice) 모델은 JETPOOL의 Hold·결제·환불·교환 요구를 수용하기에는 부족하므로 그대로 사용하면 안 된다. [14]

Smoobu 엔진은 가장 중요한 참고 코드다. 공개 AGENTS.md가 AI 코딩 에이전트를 위한 통합 가이드로 작성되어 있고, api/, React widget, Terraform infra/와 함께 booking state machine, DB 테이블, idempotency, webhook 처리를 상세히 설명한다. 특히 booking_sessions, holds, payments, webhook_events, idempotency_keys, audit_log 구조와 서버측 payment confirmation 패턴을 JETPOOL Booking Service에 적극 반영할 가치가 있다. 다만 조사 시점 저장소 자체는 커밋 수가 적고 규모가 작은 프로젝트이므로 “production-grade”라는 작성자의 설명과 별개로 JETPOOL 배포 전 독립적인 코드·보안 audit가 필요하다. [15]

Medusa는 commerce building blocks를 제공하며 공식 저장소에는 packages/, integration-tests/ 등이 존재한다. Medusa Core는 주문·프로모션·Commerce workflow를 활용하는 데 적합하지만 Home Exchange 및 숙박 Hold를 Medusa Order 상태에 종속시키지 않는 것이 중요하다. Medusa는 Core와 별도 상용 기능의 라이선스 경계를 두고 있으므로 Enterprise 기능을 채택할 경우 별도 계약을 확인해야 한다. [16]

QloApps는 PMS, Booking Engine, 호텔 웹사이트를 제공하는 호텔관리 시스템이며 현재 공개 저장소는 OSL-3.0으로 표시되어 있다. classes, controllers, modules, admin-dev, themes, webservice 같은 구조를 분석해 객실·요금·PMS 관리자 업무 흐름을 추출하되, Jetpool Core에 그대로 복사하기 전 OSL 의무를 별도 검토해야 한다. [17]

Payload는 TypeScript/Next.js 기반의 오픈소스 CMS/관리자 프레임워크로 MIT 라이선스를 사용한다. JETPOOL에서는 여행지·스토리·FAQ·프로모션·패키지 소개 같은 콘텐츠에 사용하고, 예약·결제·정산의 Source of Truth는 PostgreSQL 거래 서비스에 남겨야 한다. [18]

MapLibre GL JS는 브라우저에서 interactive vector map을 구현하는 프로젝트이고 src, docs, ARCHITECTURE.md를 제공한다. 실제 운영 시 지도 렌더러와 별도로 tile/geocoding 공급자의 사용조건·비용을 산정해야 한다. [19]

Novu는 Inbox, Email, SMS, Push, Chat 등 복수 채널을 하나의 workflow 모델로 다루는 오픈소스 커뮤니케이션 플랫폼이며, 저장소에는 MIT 코드와 enterprise license 파일이 함께 있다. JETPOOL에서는 직접 거래 메시지 저장소가 아니라 notification orchestration으로 사용하는 것이 적합하다. [20]

Chatwoot은 오픈소스 live-chat/email/omnichannel support desk이며 Rails/Vue 코드와 app, db, deployment, docker 등을 제공한다. 이는 여행자↔호스트 P2P 대화 자체보다 고객센터, 분쟁, 운영상담에 배치하는 것이 구조적으로 깔끔하다. [21]

TossPayments 공식 샘플 저장소에는 Express+React, Express+Vue, Django, Go, JSP, PHP, Spring 등의 연동 샘플이 있고 MIT 라이선스가 명시되어 있으며 공식 개발문서로 연결된다. [22]

## 인프라·보안·한국 규제·비용 설계

### 단계별 배포 아키텍처

| 영역 | MVP | 성장 단계 | 대규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| Application | Managed container/serverless + Docker | Kubernetes 3+ worker 또는 managed container autoscaling | Multi-AZ Kubernetes |
| Web | CDN + Next.js | CDN + autoscaling SSR | Edge/CDN + regional origin |
| DB | Managed PostgreSQL, PITR | HA PostgreSQL + read replica | HA cluster + read replicas + partitioning |
| Cache | 소형 Redis | Redis HA | Redis Cluster |
| Search | Meilisearch single dedicated node + backup | replicated/dedicated | HA search cluster |
| Realtime | Managed Supabase | Managed/분리 | 전용 Realtime + regional strategy |
| Queue | Outbox + Postgres/Supabase Queue | NATS/managed queue 검토 | NATS/Kafka 계열 |
| Storage | S3-compatible + CDN | versioning + lifecycle | cross-region replication |
| LB | Managed LB/CDN | WAF + LB | Global routing + WAF |
| TLS | managed certificate | managed certificate | automated rotation |
| Secrets | cloud secret manager | 동일 | KMS/HSM 정책 강화 |
| Observability | logs + errors + uptime | OTel + metrics + traces | centralized observability |
| IaC | Terraform | Terraform + Helm | Terraform + GitOps |
| Backup | daily + PITR | cross-AZ + restore drill | cross-region DR |

MVP에서 Kubernetes를 먼저 도입할 필요는 없다. 컨테이너 배포 단위는 Kubernetes-compatible하게 만들되, 초기에 관리형 PostgreSQL·Redis·Object Storage와 2~3개의 application deployment로 운영하는 편이 복잡성과 운영인력을 줄인다. 트래픽이 성장한 이후 Booking/Payment/Exchange를 독립 autoscaling하면서 Kubernetes로 이전한다.

### 계획용 성능·비용 밴드

아래 수치는 특정 클라우드의 2026년 공식 견적이 아니라 RFP·용량계획용 설계 추정치다. PG 거래수수료, SMS, 지도 tile/geocoder, 대량 이메일, AI inference, 해외 CDN egress, 인력비는 제외한다.

| 단계 | 예시 용량 가정 | 월 인프라 예산범위 [설계추정] | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 수천~수만 MAU, 수십~수백 동시 거래 | 약 100만~400만원 | 최소 운영복잡도 |
| 성장 | 수만~수십만 MAU, 1천 안팎 동시 활동 | 약 500만~2,000만원 | HA·autoscaling |
| 대규모 | 수십만~백만+ MAU, 수천+ 동시 활동 | 2,000만원 이상, 트래픽에 따라 크게 증가 | Multi-AZ·DR·분리 scaling |

내부 SLO 초안은 검색 API p95 < 500ms, 일반 읽기 p95 < 300ms, Booking write p95 < 1s(외부 PG 시간 제외), 99.9% 이상의 월간 API 가용성 정도로 잡고 실제 부하테스트를 통해 확정한다. 이 값은 서비스 보장치가 아니라 1차 설계 목표다.

### 백업과 DR

백업은 “백업이 존재한다”보다 복구가 검증되었다가 기준이어야 한다.

| 데이터 | 전략 | 제안 RPO | 제안 RTO |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 예약·결제 | PITR + 일일 snapshot | ≤ 5~15분 | ≤ 1시간 |
| Ledger/Settlement | PostgreSQL + immutable export | ≤ 5분 | ≤ 1시간 |
| Object Storage | versioning + lifecycle + replication | ≤ 1시간 | ≤ 4시간 |
| Meilisearch | snapshot + DB 재색인 가능 | ≤ 24시간 | ≤ 4시간 |
| Redis | 비권위 캐시로 설계 | 손실 허용 | 재구성 |
| CMS | DB backup | ≤ 1시간 | ≤ 4시간 |
| IaC | Git | commit 단위 | 즉시 재배포 가능 |

Meilisearch를 Source of Truth로 사용하지 않는 이유도 DR 때문이다. 검색 인덱스는 PostgreSQL에서 다시 생성할 수 있어야 한다.

### 인증·보안 모델

Supabase 공식 문서는 Kakao 로그인을 별도로 설명하고 MFA에서 TOTP 또는 전화 기반 second factor와 AAL1/AAL2 개념을 제공한다. 이를 이용해 일반 사용자는 AAL1을 허용하되 관리자·회계·정산계좌 변경·대규모 환불 같은 작업에는 AAL2를 강제하는 방식을 권한다. [23]

이번 공식 문서 조사에서는 Supabase의 Kakao 문서는 확인했지만 Naver에 대한 동등한 first-party guide는 확인하지 못했다. 따라서 Naver를 “Supabase가 기본 지원한다”고 전제하지 않고 custom OAuth adapter/Auth broker로 설계해야 한다. Auth.js는 built-in 또는 custom OAuth provider 패턴을 제공하므로 대안이 될 수 있다. [24]

보안 체크리스트는 다음과 같이 Release Gate로 만든다.

| 영역 | Release 조건 |
| --- | --- |
| 인증 | Google/Kakao/Naver OAuth, 세션 회전, account-linking hijack 방지 |
| MFA | Admin/Accounting 필수 AAL2 |
| 권한 | API RBAC + PostgreSQL RLS, 프런트 버튼 숨김만으로 권한 구현 금지 |
| 비밀번호 | 강한 password hashing, 비밀번호 평문·복호화 가능 저장 금지 |
| PG | 카드 PAN/CVC 자체 저장 금지, PG-hosted 흐름 활용 |
| Webhook | 서명/secret 검증, replay 방지, idempotent 처리 |
| Upload | MIME·size 검증, private bucket, presigned URL, malware scan 검토 |
| PII | 최소수집, 목적별 retention, 암호화, 접근로그 |
| Secret | Git commit 금지, Secret Manager 사용 |
| Logging | access token·password·payment secret 로그 금지 |
| Audit | 환불·정산계좌 변경·권한 변경 append-only audit |
| API | rate limit, bot/CAPTCHA, input schema validation |
| Supply Chain | dependency lock, SCA, SBOM, license scan |
| Admin | IP/risk control 검토, 2FA, session timeout |
| DR | 분기별 복구훈련 |
| 삭제요청 | 개인정보 삭제/분리보관 workflow |
| Incident | 침해사고 runbook·연락체계 |

개인정보보호위원회의 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」은 2026년 7월 1일 시행 중인 고시가 확인되므로 접근통제·접근기록·보안조치 등을 상용화 체크리스트에 포함해야 한다. [25]

### 한국 숙박·여행업 Compliance Gate

가장 중요한 사업 리스크는 “누구나 집을 올릴 수 있다”는 제품 콘셉트와 “누구나 유료 숙박 영업을 할 수 있다”는 법적 자격을 혼동하는 것이다.

한국관광공사 Safe Stay의 현재 안내는 관광진흥법상 외국인관광 도시민박업이 도시지역 주택에서 외국인 대상으로 운영되며 원칙적으로 내국인 영업은 허용되지 않는다고 설명하고, 특정 예외를 별도로 제시한다. 또한 외국인관광도시민박업·한옥체험업·관광펜션업·호스텔업·농어촌민박업 등의 인허가 정보를 조회할 수 있다. [26]

따라서 JETPOOL은 다음 식의 rule engine을 가져야 한다.

Listing Publish
     │
     ▼
Property Type?
     │
     ├── Hotel / Hostel → 해당 등록정보 검증
     ├── Rural Minbak   → 농어촌민박 인허가 검증
     ├── Hanok          → 해당 인허가 검증
     └── Urban Home
            │
            ▼
      Permit Type / Guest Eligibility
            │
       ┌────┴─────────┐
       │              │
   legally allowed   not verified
       │              │
       ▼              ▼
   PUBLISH         BLOCK PAID BOOKING

Safe Stay는 인허가 데이터가 지방행정 인허가 데이터를 기준으로 제공되며 공공데이터포털에서 다운로드할 수 있다고 안내한다. 따라서 property_permits의 자동 검증 adapter를 만들 수 있다. [26]

Home Exchange도 금전이 없다는 이유만으로 모든 숙박 규제에서 자동 면제된다고 코드에 가정해서는 안 된다. 실제 제공 형태, 반복성, 대가성, 해외·국내 사용자, 주택 유형 등 법률적 사실관계에 따라 판단될 수 있으므로 exchange_legal_classification을 운영정책으로 확정한 후 대상 지역별로 허용해야 한다. 이는 법률 자문 전까지 보수적으로 처리할 영역이다.

여행상품 판매에 대해서는 관광진흥법상 여행업 등록이 중요한 Gate다. 관광진흥법 제4조는 여행업 등을 경영하려는 자의 등록을 규정하며, 여행업자는 시행규칙 제18조에 따른 보증보험·공제 또는 영업보증금 유지 의무를 검토해야 한다. 기획여행에는 추가적인 보증 요건도 규정되어 있다. [5]

전자상거래에서는 JETPOOL이 직접 판매자인 거래와 Host/Guide/Supplier의 거래를 중개하는 경우를 계약·UI·원장에서 구분해야 한다. 현행 전자상거래 소비자보호법은 통신판매중개 개념을 두고 있으므로 상품 상세, 주문서, 영수증, 취소·환불 화면에 판매자/중개자 역할을 명확히 표시하도록 데이터 모델을 설계해야 한다. [27]

회계·세무는 merchant_of_record, supplier_type, commission, gross, refund, tax_adjustment, net_payout을 분리 저장한다. 부가세·원천징수·세금계산서·현금영수증의 정확한 적용은 Host가 개인인지 사업자인지, Guide가 사업자인지, JETPOOL이 직접 판매자인지 중개자인지에 따라 달라질 수 있으므로 세무사 확정 전에 하나의 일률적 세율을 코드에 하드코딩해서는 안 된다.

보험은 법정 영역과 운영상 권고를 구분한다. 여행업자의 보증보험·공제/영업보증금은 관련 법령에 따른 검토 대상이고, 그와 별개로 플랫폼 배상책임, 사이버, 숙소 재산손해·Host liability, 여행자 상해보험 등은 사업 리스크 관리 측면에서 별도로 검토한다. [28]

## 개발 로드맵·테스트·원클릭 AI 생성·배포

### MVP 정의와 인력

권장 MVP 팀은 다음 정도다.

| 역할 | 권장 인원 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| Product Owner/PM | 1 | 정책·범위·우선순위 |
| Tech Lead/Architect | 1 | 아키텍처·코드리뷰·보안 |
| Frontend | 2 | Web/PWA/Admin |
| Backend | 3 | API·Booking·Exchange·Payment |
| DevOps/SRE | 1 | IaC·CI/CD·관측성 |
| QA Automation | 1 | E2E·회귀·부하 |
| UX/UI | 1 | Marketplace·Booking UX |
| 법률/세무/관광업 자문 | part-time | Compliance Gate 확정 |

권장 최초 상용 MVP 기간은 약 18~20주다. 이는 위 인력이 병렬 개발한다는 전제의 프로젝트 계획 추정치이며 계약 일정이 아니다.

### 스프린트 로드맵

| Sprint | 기간 | 책임 중심 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery | 2주 | PM + Architect + Legal | 기존 사이트 inventory, 데이터 Export 조사, ADR, 법적 Gate 목록, UX IA |
| Foundation | 2주 | Platform + FE | Repo, CI, Terraform, Dev/Staging, Supabase, OAuth, RBAC, 2FA |
| Marketplace | 2주 | FE + Listing BE | Property CRUD, media, Host dashboard, 인허가 모델 |
| Discovery UX | 2주 | FE + Search BE | Meilisearch, MapLibre, 필터, calendar read model |
| Booking | 2주 | Booking BE | Quote, Hold, FSM, concurrency control, cancellation |
| Payments | 2주 | Payment BE + QA | Toss sandbox, confirm, webhook, partial/full refund, ledger |
| Exchange | 2주 | Exchange BE + FE | Request, Counter, Mutual Accept, Agreement, calendar block |
| Guide | 2주 | Guide BE + FE | Guide types, profile, search, request, free/paid booking |
| Travel/Ops | 2주 | Commerce + Admin | Travel products, itinerary, Payload, Novu, Chatwoot, reviews |
| Hardening/Launch | 2주 | 전 팀 | migration rehearsal, security/load/E2E, settlement, backup restore, UAT, launch |

MVP의 완료 기준은 “화면이 있다”가 아니라 다음 end-to-end 거래가 모두 audit 가능한 상태로 완료되는 것이다.

Legal Host
 → Listing
 → Search
 → Calendar
 → Hold
 → Payment
 → Confirm
 → Chat
 → Stay
 → Review
 → Settlement

User A + User B
 → Exchange Request
 → Counter/Accept
 → Verification
 → Agreement
 → Calendar Block
 → Exchange
 → Mutual Review

Traveler
 → Guide Search
 → Request
 → Offer
 → Free/Paid Confirmation
 → Chat
 → Activity
 → Review

### 테스트 전략

| 계층 | 주요 테스트 |
| --- | --- |
| Unit | price calculation, cancellation fee, role policy, FSM transitions |
| Property-based | 잘못된 예약 상태 전이, 금액 합계 invariant |
| DB Integration | PostgreSQL transaction, overlap booking, RLS |
| Contract | OpenAPI provider/consumer compatibility |
| Payment | Toss sandbox approve/cancel/partial refund/webhook replay |
| Search | DB→Meili indexing consistency |
| Realtime | conversation RLS, unauthorized subscription 차단 |
| E2E | Playwright: 가입→숙소→예약→결제→취소 |
| Exchange E2E | A/B 두 브라우저 상호 제안→서명→확정 |
| Guide E2E | 검색→요청→offer→결제/무료→완료 |
| Concurrency | 동일 숙소/동일 날짜에 수십~수백 Hold 동시 요청 |
| Load | k6 등으로 Search/Availability/Checkout 시나리오 |
| Security | SAST/SCA/secret scan/DAST/permission-negative tests |
| DR | 실제 backup restore 후 checksum/reconciliation |
| Migration | legacy/new row count, media, URL, consent audit |

특히 예약 테스트에는 반드시 다음 invariant가 들어가야 한다.

동일 property_id
AND overlapping(check_in, check_out)
AND status IN (HELD, CONFIRMED, CHECKED_IN)
→ 유효한 동시 inventory capacity를 초과할 수 없음

Smoobu 공개 구현은 write 직전에 availability를 재확인하고 실제 hold를 생성하는 구조와 webhook/idempotency 테스트를 제공하므로 Jetpool 테스트 설계의 좋은 참조점이다. [10]

### 초기 GitHub 조직 구조

사용자가 제시한 6개 repo 구조는 유지하되, 계약과 인프라를 분리하기 위해 두 개를 추가하는 것을 권한다.

| Repository | 역할 | 초기 필수 파일 |
| --- | --- | --- |
| jetpool-web | 고객 Web/PWA | README.md, AGENTS.md, src/app/, src/features/, Dockerfile, .env.example, playwright.config.ts |
| jetpool-api | BFF, Identity, Listing, common APIs | README.md, AGENTS.md, src/modules/, src/auth/, src/outbox/, Dockerfile |
| jetpool-booking | Availability/Quote/Hold/Reservation | README.md, AGENTS.md, src/domain/, src/fsm/, src/handlers/, migrations/, tests/concurrency/ |
| jetpool-exchange | Exchange engine | README.md, AGENTS.md, src/requests/, src/agreements/, src/calendar/ |
| jetpool-guide | Guide Friend | README.md, AGENTS.md, src/profile/, src/matching/, src/booking/ |
| jetpool-admin | Admin/CMS/Accounting | README.md, AGENTS.md, src/app/, src/features/settlement/, payload.config.ts |
| jetpool-contracts | OpenAPI/AsyncAPI/events | openapi/, asyncapi/, events/, schemas/, generated/, CHANGELOG.md |
| jetpool-infra | Terraform/Helm/CI | terraform/, helm/, environments/, runbooks/, scripts/ |

각 저장소의 AGENTS.md에는 최소한 도메인 불변식, 허용 상태전이, API source-of-truth, 금지사항, 테스트 명령, DB migration 규칙, 보안조건을 기록한다. Smoobu Booking Engine 역시 AGENTS.md를 AI coding agent용 “architecture, data model, API contract”의 핵심 문서로 사용하고 있어 이 패턴을 그대로 발전시킬 가치가 있다. [10]

### 원클릭 AI 기반 코드 생성 플로우

여기서 “원클릭”은 AI가 검증 없이 Production을 바꾼다는 뜻이 아니다. Spec에서 코드·테스트·IaC를 생성하고 Staging까지 자동 배포하되, Production에는 GitHub Environment 승인 Gate를 둔다.

자동화 구성은 다음과 같이 잡는다.

jetpool-infra/
├─ scripts/
│  ├─ bootstrap.sh
│  ├─ generate-api.sh
│  ├─ generate-client.sh
│  ├─ generate-module.sh
│  ├─ db-migrate.sh
│  ├─ seed-demo.sh
│  ├─ smoke-test.sh
│  └─ deploy.sh
├─ templates/
│  ├─ service/
│  ├─ nest-module/
│  ├─ next-feature/
│  ├─ event-handler/
│  └─ terraform-service/
├─ terraform/
│  ├─ modules/
│  │  ├─ network/
│  │  ├─ postgres/
│  │  ├─ redis/
│  │  ├─ storage/
│  │  ├─ container-service/
│  │  └─ observability/
│  └─ environments/
│     ├─ dev/
│     ├─ staging/
│     └─ prod/
└─ helm/
   ├─ jetpool-api/
   ├─ jetpool-booking/
   ├─ jetpool-exchange/
   └─ jetpool-guide/

코드 생성 Source of Truth는 다음 순서를 권한다.

Business Requirement
        ↓
ADR / Domain Spec
        ↓
OpenAPI + AsyncAPI
        ↓
DB Migration / JSON Schema
        ↓
Generated TypeScript Types & API Client
        ↓
AI Agent Implementation
        ↓
Generated Tests
        ↓
Human Review

API client는 OpenAPI Generator, Orval 또는 동급 생성기를 사용할 수 있고, 서비스 skeleton은 Nest CLI/Plop/Hygen 계열 템플릿으로 생성한다. 중요한 것은 어떤 생성기를 쓰느냐보다 OpenAPI와 이벤트 스키마를 먼저 변경하고 생성된 코드와 구현을 그 계약에 맞추는 것이다.

### GitHub Actions CI/CD 템플릿

다음은 서비스 공통 reusable workflow의 초기 예다.

name: jetpool-ci

on:
  pull_request:
  push:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:
    inputs:
      deploy_environment:
        description: Deployment environment
        required: false
        default: staging
        type: choice
        options:
          - staging
          - production

permissions:
  contents: read
  id-token: write

env:
  NODE_VERSION: "22"

jobs:
  quality:
    runs-on: ubuntu-latest

    services:
      postgres:
        image: postgres:17
        env:
          POSTGRES_USER: jetpool
          POSTGRES_PASSWORD: jetpool_test
          POSTGRES_DB: jetpool_test
        ports:
          - 5432:5432
        options: >-
          --health-cmd "pg_isready -U jetpool"
          --health-interval 10s
          --health-timeout 5s
          --health-retries 5

      redis:
        image: redis:7
        ports:
          - 6379:6379

    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup pnpm
        uses: pnpm/action-setup@v4

      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}
          cache: pnpm

      - name: Install
        run: pnpm install --frozen-lockfile

      - name: Lint
        run: pnpm lint

      - name: Type check
        run: pnpm typecheck

      - name: Unit tests
        run: pnpm test:unit

      - name: Database migrations
        run: pnpm db:migrate
        env:
          DATABASE_URL: postgres://jetpool:jetpool_test@localhost:5432/jetpool_test

      - name: Integration tests
        run: pnpm test:integration

      - name: Build
        run: pnpm build

  container:
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    needs: quality
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Build image
        run: |
          docker build \
            --tag jetpool-service:${{ github.sha }} \
            .

      # 실제 환경에서는 registry login 후 immutable SHA tag push
      # 장기 cloud access key 대신 GitHub OIDC 사용 권장

  deploy-staging:
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    needs: container
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: staging

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Terraform plan/apply
        working-directory: infra
        run: |
          terraform init
          terraform validate
          terraform plan -out=tfplan
          terraform apply -auto-approve tfplan

      - name: Smoke test
        run: ./scripts/smoke-test.sh staging

  deploy-production:
    if: >
      github.event_name == 'workflow_dispatch' &&
      inputs.deploy_environment == 'production'
    needs: quality
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: production

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Deploy immutable release
        run: ./scripts/deploy.sh production "${GITHUB_SHA}"

      - name: Production smoke test
        run: ./scripts/smoke-test.sh production

Production 환경에는 GitHub Environment protection을 적용해 결제·DB migration이 포함된 Release가 자동으로 무인 배포되지 않도록 한다. workflow_dispatch → production approval → immutable SHA image → canary → smoke → full rollout을 상용 기준으로 삼는다.

### 최종 개발 기준선

제트풀의 핵심은 다음 세 시스템을 잘못 합치지 않는 것이다.

┌───────────────────────┐
             │      JETPOOL ID       │
             │ User / Trust / Review │
             └───────────┬───────────┘
                         │
        ┌────────────────┼────────────────┐
        │                │                │
        ▼                ▼                ▼
  Paid Stay         Home Exchange     Guide Friend
 Reservation        Mutual Agreement  Social/Service
     FSM                 FSM               FSM
        │                │                │
        └────────────┬───┴───────────────┘
                     ▼
             Shared Calendar
                     │
                     ▼
        Payment / Ledger / Settlement
                     │
               ┌─────┴─────┐
               ▼           ▼
           Toss PG       Payout

즉, 숙박 예약은 “재고+결제”, Home Exchange는 “상호제안+상호합의+두 숙소 일정잠금”, Guide Friend는 “사람+시간+유/무료 유형+안전검증”의 문제다. 세 도메인이 동일한 User, Trust, Chat, Review, Notification, Calendar, Payment 인프라를 공유하되 각자의 상태머신은 독립적으로 유지해야 한다.

그리고 현재 wontc.co.kr이 이미 제시하고 있는 집 맞교환, 현지 생활, JETPOOL 전세기 공유, 투어·티켓 등의 브랜드 자산은 폐기할 대상이 아니라 새로운 거래 플랫폼의 상위 Information Architecture로 이전할 자산이다. 기존 사이트가 설명 중심이라면 신규 JETPOOL은 그 설명을 실제 Search → Match → Agreement/Booking → Payment → Experience → Review → Settlement 거래로 완성하는 것이 이번 리모델링의 본질이다. [1]

1차 상용화 아키텍처 결론은 Next.js + PostgreSQL/Supabase + Jetpool Booking/Exchange/Guide Domain + TossPayments + Meilisearch + MapLibre + Payload + Novu + Chatwoot 조합이며, wrujel Airbnb Clone은 UI/UX 자산, Smoobu Booking Engine은 예약 상태·idempotency·Terraform 자산, QloApps는 PMS 업무규칙, Medusa는 커머스 primitives를 가져오는 구조가 가장 합리적이다. 각 오픈소스의 전체 코드를 하나로 병합하기보다 Jetpool의 OpenAPI·DB Schema·Domain Event를 먼저 고정하고 필요한 패턴만 이식하는 방식이 장기적인 상용화와 유지보수에 유리하다. wrujel은 숙소·필터·지도·예약 UI를 구현하고 있고, Smoobu 엔진은 durable booking state machine과 webhook/idempotency를 구체화하며, Medusa는 commerce building blocks를 제공하고, QloApps는 PMS/Booking Engine을 제공한다. [29]

[1] [3] 전세계 살아보기, 비행기공유플랫폼

https://www.wontc.co.kr/

[2] 투어&티켓 | 전세계 살아보기, 비행기공유플랫폼

https://www.wontc.co.kr/tour_ticket

[4] Auth | Supabase Docs

https://supabase.com/docs/guides/auth

[5] 국가법령정보센터 | 조문정보

https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1027876711

[6] [9] 시작하기 | 토스페이먼츠 개발자센터

https://docs.tosspayments.com/guides/v2/get-started

[7] Realtime | Supabase Docs

https://supabase.com/docs/guides/realtime

[8] GitHub - meilisearch/meilisearch: A lightning-fast search engine API bringing AI-powered hybrid search to your sites and applications. · GitHub

https://github.com/meilisearch/meilisearch

[10] smoobu-booking-engine/AGENTS.md at master · TommasoRibaudo/smoobu-booking-engine · GitHub

https://github.com/TommasoRibaudo/smoobu-booking-engine/blob/master/AGENTS.md

[11] JSON Web Token (JWT) | Supabase Docs

https://supabase.com/docs/guides/auth/jwts

[12] Supabase Docs - Queues

https://supabase.com/docs/guides/queues

[13] 코어 API | 토스페이먼츠 개발자센터

https://docs.tosspayments.com/reference

[14] [29] GitHub - wrujel/airbnb-clone: Full-stack vacation-rental marketplace built with Next.js 13 and Prisma: search listings by category, map area and date range, save favorites, book and manage reservations, and list your own properties with image uploads. · GitHub

https://github.com/wrujel/airbnb-clone

[15] GitHub - TommasoRibaudo/smoobu-booking-engine: Free, open-source booking engine for Smoobu-connected vacation rental sites: availability calendar with price dots, search widget, PayPal + manual deposit payments, guest portal. · GitHub

https://github.com/TommasoRibaudo/smoobu-booking-engine

[16] GitHub - medusajs/medusa: The world's most flexible commerce platform for agents and developers · GitHub

https://github.com/medusajs/medusa

[17] GitHub - Qloapps/QloApps: QloApps is a Free and Open-source hotel management and reservation system to take a hotel business online. QloApps offers a Property Management System (PMS), a Booking Engine, and an attractive Hotel Website. Elevate hotel operations with QloApps to streamline processes and provide an enhanced experience for both hoteliers and guests. · GitHub

https://github.com/Qloapps/QloApps

[18] GitHub - payloadcms/payload: Payload is the open-source, fullstack Next.js framework, giving you instant backend superpowers. Get a full TypeScript backend and admin panel instantly. Use Payload as a headless CMS or for building powerful applications. · GitHub

https://github.com/payloadcms/payload

[19] GitHub - maplibre/maplibre-gl-js: MapLibre GL JS - Interactive vector tile maps in the browser · GitHub

https://github.com/maplibre/maplibre-gl-js

[20] GitHub - novuhq/novu: The open-source communication infrastructure for agents and products · GitHub

https://github.com/novuhq/novu

[21] GitHub - chatwoot/chatwoot: Open-source live-chat, email support, omni-channel desk. An alternative to Intercom, Zendesk, Salesforce Service Cloud etc. 🔥💬 · GitHub

https://github.com/chatwoot/chatwoot

[22] GitHub - tosspayments/tosspayments-sample: 토스페이먼츠 결제연동 샘플 프로젝트입니다. · GitHub

https://github.com/tosspayments/tosspayments-sample

[23] Sign in with Kakao | Supabase Docs

https://supabase.com/docs/guides/auth/social-login/auth-kakao

[24] Auth.js | Authentication for the Web

https://authjs.dev/

[25] 행정규칙 > 개인정보의 안전성 확보조치 기준 | 국가법령정보센터

https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000281400

[26] 한국관광공사 세이프스테이

https://safestay.visitkorea.or.kr/usr/mbkinfo/mbkinfo/mbkInfoSelectList.kto?currentMenuSn=16

[27] 법령 > 본문 > 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 국가법령정보센터

https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?ancYnChk=0&lsId=009318

[28] 국가법령정보센터 | 연계정보

https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=&lspttninfSeq=106976